- ГЛАВА КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12. 03. 2018 г.        № 8

Об организации пропуска паводковых вод

на территории Крещенского сельсовета в 2018 году

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанные с весенним половодьем 2018 года, а также уменьшения последствий при их возникновении обеспечения защиты населения, домашних животных и птицы, объектов экономики, от паводка на территории Крещенского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязанности по поведению противопаводковых  мероприятий возложить на комиссию по ЧС и ПБ  Крещенского сельсовета.

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2018 г. (приложение № 1).

3. Рекомендовать:

3.1. Начальнику Крещенской метеостанции  (Дорощук С.В.):

До 01 апреля 2018 года предоставить информацию в администрацию Крещенского сельсовета об ожидаемом характере весеннего половодья  2018 года, прогноз максимального уровня воды и ожидаемую дату вскрытия рек.

3.2. Оператору Крещенского гидрометеопоста (Главизнина М.В.): С началом вскрытия рек  представлять в администрацию сельсовета информацию об уровне воды в р. Омь к 8-00 и 20-00 часам ежедневно, а с резким подъемом воды – ежечасно по телефону 45-337; 45-399.

3.3 Директору Крещенской СОШ (Листротенко В.Н.):

3.3.1. Провести занятия с учащимися школы на уроках ОБЖ по правилам поведения в период ледохода и соблюдения правил безопасности на водоемах;

3.3.2. Ограничить поведение развлекательных и спортивных мероприятий вблизи рек и закрытых водоемов.

4. Просить Инспекцию по маломерным судам ИМСМЧС РФ провести обучение и аттестацию собственников лодочных моторов и моторных лодок (регистрация) с целью последующего привлечения на договорной основе для работ связанных с перемещением людей на водных объектах.

5. Считать обязательным для населения, руководителей предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельсовета, независимо от подчиненности и форм собственности, привлекаемые на выполнение и проведение противопаводковых мероприятий, выполнение решений КЧСПБ сельсовета по пропуску паводковых вод, принятых в пределах  своей компетентности.

6. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на главу администрации Крещенского сельсовета.

Д.А. Астапчук

Приложение № 1 к

постановлению  № 8

от 12.03. 2018года

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

Крещенского сельсовета по подготовке к весеннему паводку 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Силы, средства, материалы | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать аварийный запас ГСМ, топлива, сырья, материалов финансовых средств в объемах и количествах, необходимых для бесперебойного функционирования предприятий, организаций и учреждений, жизнеобеспечения граждан на период весенней распутицы и половодья. | Апрель Май | Согласно потребности и наличия средств | Глава администрации, руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 2. | Провести очистку от снега водоотводных труб, кюветов; обеспечить сбрасывание снега с крыш домов, зданий, сараев, подсобных и хозяйственных построек, соблюдая безопасность работ. | До 10 апреля |  | Руководители предприятий, учреждений, организаций, домовладельцы. |
| 3. | Обеспечить население д. Лисьи Норки запасом продуктов питания на весь период паводка, начиная от вскрытия и до восстановления перехода через р. Омь. | До 10 апреля | По заявкам жителей | Глава администрации, председатель РайПо |
| 4. | Произвести медицинские обследования населения д. Лисьи- Норки, требующих серьезного врачебного оперативного лечения заблаговременно госпитализировать в ЦРБ с. Убинское. | До 10 апреля |  | Глава Крещенского сельсовета Зав. Крещенским ФАП |
| 5. | На случай возможного отселения граждан д. Лисьи- Норки подготовить здания и помещения для временного проживания | До 10 апреля |  | Глава администрации Астапчук Д.А. Руководители: Листратенко В.Н. Дорощук М.В. Дорощук С.В.. |
| 6. | Подготовить лодки на случай эвакуации населения из д. Лисьи Норки через р. Омь. Провести инструктажи с рабочими лодок. | По потребности | 2 лодки | Глава администрации |
| 7. | Подготовить вездеходную технику для доставки населения в случае эвакуации из д. Лисьи Норки в с. Крещенское. | По потребности | 1 тягач | Начальник АВИА отделения Протас А.Д. |
| 8. | Подобрать площадку для скота на случай временного подтопления д. Лисьи Норки и вывоза ценностей из зон возможного подтопления. | До 15 апреля |  | Глава администрации |
| 9. | Подготовить вертолетную площадку для посадки вертолета. | До 15 апреля |  | Начальник АВИА отделения Протас А.Д. |
| 10. | Установление и доведения до сведения населения сигналов об экстренной эвакуации. | До 10 апреля |  | Глава администрации |
| 11. | Организация круглосуточной работы водомерного поста в с. Крещенское | На период резкого подъема воды в р. Омь |  | Оператор Крещенского гидрометеопоста Главизнина М.В. |
| 12. | Организация круглосуточного дежурства в администрации и конторах предприятий, учреждений, организаций | В период угрозы затопления населенных пунктов |  | Глава администрации Руководители: предприятий, учреждений, организаций. |

Приложение № 2 к

постановлению №  8  от

12. 03. 2018 года

Г Р А Ф И К

Дежурства должностных лиц сельской

паводковой комиссии на апрель-май 2018 года

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, должность | Телефоны |  | Дни дежурства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочий | домашний | апрель | май |

ПРИМЕЧАНИЕ: ответственные дежурные должны владеть паводковой обстановкой на территории сельсовета и вдень дежурства докладывать обстановку председателю паводковой комиссии.