- ГЛАВА КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2019 г.  № 6

Об организации пропуска паводковых вод

на территории Крещенского сельсовета в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 22.01.2019 № 6-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2019 году», постановлением администрации Убинского района Новосибирской области от 13.02.2019 № 43-па «Об организации пропуска паводковых вод на территории Убинского района Новосибирской области в 2019 году», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанные с весенним половодьем 2019 года, а также уменьшения последствий при их возникновении обеспечения защиты населения, домашних животных и птицы, объектов экономики, от паводка на территории Крещенского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязанности по поведению противопаводковых  мероприятий возложить на паводковую комиссию Крещенского сельсовета.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав паводковой комиссии Крещенского сельсовета. (приложение № 1).

2.2. План противопаводковых мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2018 г. (приложение № 2).

2.4. График дежурства должностных лиц Крещенского сельсовета во время паводка. (приложение № 3).

3. Рекомендовать:

3.1. Начальнику Крещенской метеостанции  (Дорощук С.В.):

До 01 апреля 2018 года предоставить информацию в администрацию Крещенского сельсовета об ожидаемом характере весеннего половодья  2018 года, прогноз максимального уровня воды и ожидаемую дату вскрытия рек.

3.2. Оператору Крещенского гидрометеопоста (Главизнина М.В.): С началом вскрытия рек  представлять в администрацию сельсовета информацию о уровне воды в р. Омь к 8-00 и 20-00 часам ежедневно по телефону 45-399.

3.3 Директору Крещенской СОШ ( Листротенко В.Н.):

3.3.1. В случае затопления д. Лисьи Норки при взаимодействии с Убинским РАЙПО обеспечить питанием эвакуированное население;

3.3.2. Провести занятия с учащимися школы на уроках ОБЖ по правилам поведения в период ледохода и соблюдения правил безопасности на водоемах;

3.3.3. Ограничить поведение развлекательных и спортивных мероприятий в близи рек и закрытых водоемов.

4. Директору « УБ и ХО» Крещенского сельсовета (Листротенко И.В.):

До 01 апреля 2019 гола провести предупредительные мероприятия по пропуску паводковых вод через искусственные сооружения автомобильных вскрытию автомобильных дорог от снега.

5. Ходатайствовать:

5.1. Перед инспекцией по маломерным судам ИМСМЧС РФ о проведении обучения и аттестацию собственников лодочных моторов и моторных лодок (регистрация) с целью последующего привлечения на договорной основе для работ связанных с перемещением людей на водных объектах.

5.2. Перед ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» о проведении краткосрочного обучения по программе дополнительного профессионального образования по категории: «Специалист спасательного поста»

6. Считать обязательным для населения, руководителей предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельсовета, независимо от подчиненности и форм собственности, привлекаемые на выполнение и проведение противопаводковых мероприятий, выполнение решений паводковой комиссии сельсовета по пропуску паводковых вод, принятых в пределах  своей компетентности.

7. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на главу администрации Крещенского сельсовета.

Д.А. Астапчук

Приложение № 1 к

постановлению  № 6 от

04.03. 2019г.

СОСТАВ

Паводковой комиссии Крещенского сельсовета

| Астапчук Дмитрий Андреевич | - | Глава Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |

Листротенко                           -   Директор « УБ и ХО» Крещенского сельсовета, заместитель

Ирина Владимировна                председателя комиссии:

Дорощук                                 -   Директор «МКУК Крещенский СКЦ»

Марина Владимировна

Листратенко                           -   Директор МКОУ Крещенская СОШ (по согласованию);

Владимир Николаевич

Дорощук                                  -  Начальник Крещенской метеостанции (по согласованию);

Сергей Владимирович

| Ивутин Владимир Павлович | - | государственный инспектор Барабинского отдела ГИМС МЧС РФ по Новосибирской области (по согласованию); |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2 к

постановлению  № 6 от

04.03. 2019г.

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

Крещенского сельсовета по подготовке к весеннему паводку 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Силы, средства, материалы | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать аварийный запас ГСМ, топлива, сырья, материалов финансовых средств в объемах и количествах, необходимых для бесперебойного функционирования предприятий, организаций и учреждений, жизнеобеспечения граждан на период весенней распутицы и половодья. | Март, Апрель | Согласно потребности и наличия средств | Глава администрации, руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 2. | Провести очистку от снега водоотводных труб, кюветов; обеспечить сбрасывание снега с крыш домов, зданий, сараев, подсобных и хозяйственных построек, соблюдая безопасность работ. | До 10 апреля |  | Руководители предприятий, учреждений, организаций, домовладельцы. |
| 3. | Обеспечить население д. Лисьи Норки запасом продуктов питания на весь период паводка, начиная от вскрытия и до восстановления перехода через р. Омь. | До 10 апреля | По заявкам жителей | Глава администрации, соц. Работник. |
| 4. | Произвести медицинские обследования населения д. Лисьи Норки, требующих серьезного врачебного оперативного лечения заблаговременно госпитализировать в ЦРБ с. Убинское. | До 10 апреля |  | Глава Крещенского сельсовета Зав. Крещенским ФАП |
| 5. | На случай возможного отселения граждан д. Лисьи Норки подготовить здания и помещения для временного проживания | До 10 апреля |  | Глава администрации Астапчук Д.А. Руководители: Листратенко В.Н. Дорощук М.В. |
| 6. | Подготовить лодки на случай эвакуации населения из д. Лисьи Норки через р. Омь. Провести инструктажи с рабочими лодок. | По потребности | 2 лодки | Глава администрации |
| 7. | Подготовить вездеходную технику для доставки населения в случае эвакуации из д. Лисьи Норки в с. Крещенское. | По потребности | 1 тягач | Начальник АВИА отделения Протас А.Д. |
| 8. | Подобрать площадку для скота на случай временного подтопления д. Лисьи Норки и вывоза ценностей из зон возможного подтопления. | До 15 апреля |  | Глава администрации |
| 9. | Подготовить вертолетную площадку для посадки вертолета. | До 15 апреля |  | Начальник АВИА отделения Протас А.Д. |
| 10. | Установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной эвакуации. Ознакомить население с планами эвакуации поселений | До 10 апреля | На сходах граждан и путем подворного обхода | Глава администрации |
| 11. | Организовать работу спасательного поста в с. Крещенское из числа аттестованных матросов спасателей. | На период подъема воды в р. Омь |  | Глава администрации |
| 12. | Организация круглосуточного дежурства в администрации и конторах предприятий, учреждений, организаций | В период угрозы затопления населенных пунктов |  | Глава администрации Комиссия ГО и ЧС Крещенского сельсовета |

Приложение № 3 к

постановлению № 6 от

04. 03. 2019г.

Г Р А Ф И К

Дежурства должностных лиц Крещенского сельсовета, членов комиссии ЧС и ПБ Крещенского сельсовета на апрель-май 2019 года

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, должность | Телефоны |  | Дни дежурства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочий | домашний | апрель | май |
| 1. | Астапчук Дмитрий Андреевич | 45 337 | 45 428 | 14 | 1,11 |
| 2. | Юлина Евгения Вениаминовна | 45 399 | 45 426 | 13 | 2,12 |
| 3. | Томилова Людмила Николаевна | 45 399 | 45 413 | 20 | 3,18 |
| 4. | Сапочёва Анна Александровна | 45 399 | 45 420 | 21 | 4,19 |
| 5. | Листротенко Ирина Владимировна | 45 399 | 45 316 | 27 | 5,25 |
| 6. | Дорощук Марина Владимировна | 45 420 | 45 386 | 28 | 9 |
| 7. | Дорощук Сергей Николаевич | 45 420 | 45 386 |  | 10.26 |

ПРИМЕЧАНИЕ: ответственные дежурные должны владеть паводковой обстановкой на территории сельсовета и вдень дежурства докладывать обстановку председателю паводковой комиссии сельсовета.