АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УБИИСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Крещенское

от 07.03.2025       № 18-па

Об организации пропуска паводковых вод

на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2023  № 10-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2025 году», постановлением администрации Убинского района Новосибирской области от 25.02.2025 № 112-па «Об организации пропуска паводковых вод на территории  Убинского муниципального  района Новосибирской области в 2025 году», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, а также уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от паводка на территории Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области  в 2025 году, администрация Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области постановляет:

1. Обязанности по поведению противопаводковых  мероприятий возложить на паводковую комиссию Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав паводковой комиссии Крещенского сельсовета согласно приложению № 1.

2.2. План инженерно-технических мероприятий по подготовке к весеннему паводку и ликвидации его последствий в 2025 года согласно приложению № 2.

2.4. График дежурства должностных лиц Крещенского сельсовета во время паводка согласно приложению № 3.

3. Рекомендовать:

3.1. Начальнику Крещенской метеостанции  (Дорощук С.В.):

-  до 20 марта 2025 года предоставить информацию в администрацию Крещенского сельсовета об ожидаемом характере весеннего половодья  2025 года, прогноз максимального уровня воды и ожидаемую дату вскрытия рек.

3.2. Оператору Крещенского гидрометеопоста (Главизнина М.В.):

- с началом вскрытия рек  представлять в администрацию Крещенского сельсовета информацию о уровне воды в р. Омь к 8-00 и 20-00 часам ежедневно по телефону 45-399.

3.3 Директору Крещенской СОШ ( Кравцовой О.И.):

3.3.1. В случае затопления д. Лисьи Норки при взаимодействии с Убинским РАЙПО обеспечить питанием эвакуированное население;

3.3.2. Провести занятия с учащимися школы на уроках ОБЖ по правилам поведения в период ледохода и соблюдения правил безопасности на водоемах;

3.3.3. Ограничить поведение развлекательных и спортивных мероприятий в близи рек и закрытых водоемов.

4. Администрации Крещенского сельсовета:

- до 01 апреля 2025 года провести предупредительные мероприятия по пропуску паводковых вод через искусственные сооружения автомобильных дорог вскрытию автомобильных дорог от снега.

5. Определить места возможной посадки вертолетов и порядок их обозначения.

6. Провести комплекс мер по обеспечению устойчивой связи с деревней Лисьи Норки. Проработать вопросы оповещения проживающего в ней населения о надвигающейся опасности с использованием средств телефонной связи,       подворного обхода

7. Считать обязательным для населения, руководителей предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельсовета, независимо от подчиненности и форм собственности, привлекаемые на выполнение и проведение противопаводковых мероприятий, выполнение решений паводковой комиссии сельсовета по пропуску паводковых вод, принятых в пределах  своей компетентности.

8. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Крещенского сельсовета

Убинского района Новосибирской области                                      Д.А.Астапчук

Приложение № 1

к постановлению администрации

Крещенского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

от 07.03.2025 № 18-па

СОСТАВ

паводковой комиссии Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области

| Астапчук Дмитрий Андреевич | - | Глава Крещенского сельсовета Убинского района Новосибирской области, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |

Дорощук                                 -  Директор «МКУК Крещенский СКЦ» заместитель председателя

Марина Владимировна             комиссии;

Кравцова                           -   Директор МКОУ Крещенская СОШ (по согласованию);

Оксана Ивановна

Дорощук                                  -  Начальник Крещенской метеостанции (по согласованию);

Сергей Владимирович

Ябс                                        - директор муниципального казенного учреждения «Единая         Владимир Владимирович  дежурно-диспетчерская служба-112, по гражданской обороне и

чрезвычайным ситуациям» Убинского района Новосибирской

области (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации

Крещенского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

От 07.03.2025 № 18-па

ПЛАН

инженерно-технических мероприятий по подготовке к весеннему паводку

и ликвидации его последствий в 2025 году по Крещенскому сельсовету Убинского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Силы, средства, материалы | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать аварийный запас ГСМ, топлива, сырья, материалов финансовых средств в объемах и количествах, необходимых для бесперебойного функционирования предприятий, организаций и учреждений, жизнеобеспечения граждан на период весенней распутицы и половодья. | март, апрель | Согласно потребности и наличия средств | Глава, руководители учреждений, организаций |
| 2. | Провести очистку от снега водоотводных труб, кюветов; обеспечить сбрасывание снега с крыш домов, зданий, сараев, подсобных и хозяйственных построек, соблюдая безопасность работ. | До 1 апреля |  | Администрация Крещенского сельсовета, Руководители учреждений, организаций, домовладельцы. |
| 3. | Обеспечить население д. Лисьи Норки запасом продуктов питания, медикаментов на весь период паводка, начиная от вскрытия и до восстановления перехода через р. Омь. | До 1 апреля | По заявкам жителей | Глава, соц. Работник. Фельдшер Крещенского ФАП |
| 4. | На случай возможного отселения граждан д. Лисьи Норки подготовить здания и помещения для временного проживания | До 1 апреля |  | Глава Астапчук Д.А. Руководители: Кравцова О.И., Дорощук М.В. |
| 5. | Подготовить лодки на случай эвакуации населения из д. Лисьи Норки через р. Омь. Провести инструктажи с рабочими лодок. | По потребности | 2 лодки | Глава |
| 6. | Установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной эвакуации. Ознакомить население с планами эвакуации поселений | До 1 апреля | На сходах граждан и путем подворного обхода | Глава |
| 7. | Подобрать площадку для скота на случай временного подтопления д. Лисьи Норки и вывоза ценностей из зон возможного подтопления. | До 10 апреля |  | Глава |
| 8. | Подготовить вертолетную площадку для посадки вертолета. | До 10 апреля |  | Начальник АВИА отделения Алиев Д.К. |
| 9. | Организация круглосуточного дежурства в администрации и конторах, учреждений, организаций | В период угрозы затопления населенных пунктов |  | Глава |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Крещенского сельсовета

Убинского района

Новосибирской области

от 07.03.2025 № 18-па

Г Р А Ф И К

дежурства должностных лиц Крещенского сельсовета, на апрель-май 2025года

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, должность | Телефоны |  | Дни дежурства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочий | домашний | апрель | май |
| 1. | Астапчук Дмитрий Андреевич | 45 337 | 45 428 | 5,27 | 3,9,31 |
| 2. | Асташкина Ольга Владимировна | 45 399 | 45 421 | 6 | 12,24 |
| 3. | Томилова Людмила Николаевна | 45 399 | 45 413 | 12 | 5,11 |
| 4. | Сапочёва Анна Александровна | 45 399 | 45 420 | 13 | 2,17 |
| 5. | Гончаренко Ирина Николаевна | 45 399 | 45 316 | 19 | 1,8 |
| 6. | Дорощук Марина Владимировна | 45 420 | 45 386 | 20 | 4,18 |
| 7. | Юлина Евгения Вениаминовна | 45 399 | 45 426 | 26 | 10,25 |

ПРИМЕЧАНИЕ: ответственные дежурные должны владеть паводковой обстановкой на территории сельсовета и в день дежурства докладывать обстановку председателю паводковой комиссии сельсовета.